✦

Marketing Pro AI Agent

웹 애플리케이션 제품 요구사항 명세서 (PRD)

Product Requirements Document v1.0

| 문서 버전 | v1.0 (2025년) |
| --- | --- |
| 작성자 | 온라인 교육 전문가 (20년 경력) |
| 대상 독자 | 개발자, 디자이너, 이해관계자 |
| 구현 도구 | Claude Code + Anthropic API |

# 1. 제품 개요 (Product Overview)

## 1.1 제품 비전

Marketing Pro AI Agent는 교육기관, 학원, 이러닝 사업자를 위한 AI 기반 멀티채널 마케팅 콘텐츠 자동 생성 웹 애플리케이션입니다. 20년간의 온라인 교육 도메인 전문 지식을 프롬프트 엔지니어링에 녹여내어, 사용자가 간단한 서비스 설명만 입력하면 인스타그램·카카오·블로그·SMS 등 각 채널에 최적화된 마케팅 카피를 즉시 생성합니다.

💡 핵심 가치 제안 하나의 입력 → 여러 채널 최적화 콘텐츠 동시 생성 → 마케팅 비용·시간 80% 절감

## 1.2 배경 및 문제 정의

현재 교육 사업자들이 겪는 핵심 페인포인트:

- 각 SNS 채널별로 별도 카피라이터 고용 또는 직접 작성 → 시간·비용 낭비

- 채널 특성(인스타그램 감성 vs 카카오 친근함 vs 블로그 SEO)을 모두 파악하기 어려움

- 시즌별 이벤트마다 콘텐츠 대량 생산 필요 → 마케팅 병목 발생

- 외국어(영어·일본어·중국어) 버전 추가 시 번역 비용 급증

## 1.3 목표 사용자 (Target Users)

| 사용자 유형 | 상세 설명 | 주요 니즈 |
| --- | --- | --- |
| 교육기관 마케터 | 학원·교육 스타트업 마케팅 담당자 | SNS 채널별 최적 콘텐츠 빠른 생성 |
| 1인 교육 사업자 | 과외·강사 개인 브랜딩 | 저비용 고효율 마케팅 자동화 |
| 이러닝 플랫폼 | 온라인 교육 서비스 기업 | 다국어 글로벌 마케팅 확장 |
| 한국어 교육 기관 | TOPIK·EPS TOPIK 교육 사업자 | 외국인 대상 다국어 홍보 콘텐츠 |

# 2. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

## 2.1 핵심 기능 (Must Have)

### F-01: 멀티채널 마케팅 콘텐츠 생성

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 기능 ID | F-01 |
| 우선순위 | P0 (출시 필수) |
| 설명 | 사용자 입력을 바탕으로 선택한 SNS 채널별 최적화 콘텐츠를 AI가 동시 생성 |
| 지원 채널 | 인스타그램, 카카오채널, 블로그(SEO), 문자SMS, 유튜브, 이메일 |
| 입력 요소 | 서비스/상품 설명, 타겟 연령대, 핵심 혜택, 특별 조건(할인/기간 등) |
| 출력 형태 | 각 채널별 태그로 구분된 완성형 카피 텍스트 |
| 품질 기준 | 인스타그램 해시태그 5개, SMS 90자 이내, 블로그 1200자 내외 준수 |

### F-02: 4개 국어 지원

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 기능 ID | F-02 |
| 우선순위 | P0 (출시 필수) |
| 지원 언어 | 한국어, English, 日本語, 中文(简体) |
| 전환 범위 | UI 전체 + 시스템 프롬프트 + 채널명 + 생성 콘텐츠 언어 |
| 비고 | 언어 전환 시 기존 대화 유지, 이후 생성 콘텐츠만 해당 언어로 변경 |

### F-03: 마케팅 템플릿 시스템

5가지 카테고리별 사전 정의 템플릿 제공:

- 교육기관 홍보 - 학원·학교 특강·입학 홍보

- 상품 런칭 - 신규 서비스·앱 출시 마케팅

- 이벤트·프로모션 - 기간 한정 긴급성 강조

- 브랜드 스토리 - 신뢰·가치 전달 스토리텔링

- SNS 바이럴 - 공유·댓글 유도형 바이럴 콘텐츠

### F-04: 대화형 멀티턴 인터페이스

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 기능 ID | F-04 |
| 우선순위 | P0 (출시 필수) |
| 설명 | 생성된 콘텐츠 수정 요청, 톤 변경, 길이 조절 등 이어지는 대화 지원 |
| 대화 기록 | 세션 내 전체 대화 컨텍스트 유지 |
| 초기화 | 대화 초기화 버튼으로 새 세션 시작 가능 |

### F-05: API 키 관리 및 보안

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 기능 ID | F-05 |
| 우선순위 | P0 (출시 필수) |
| 저장 방식 | 브라우저 메모리(변수)에만 저장 - localStorage/서버 저장 금지 |
| 세션 처리 | 페이지 종료 시 자동 삭제 |
| 유효성 검사 | sk-ant- 접두사 형식 검증 후 연결 허용 |
| 표시 | 헤더 연결 상태 배지로 연결/미연결 구분 |

## 2.2 추가 기능 (Should Have)

### F-06: 콘텐츠 복사 및 내보내기

- 채널별 콘텐츠 원클릭 복사 기능

- 전체 생성 결과 텍스트 파일(.txt) 다운로드

- 채널별 개별 복사 버튼 (말풍선 호버 시 표시)

### F-07: 생성 이력 관리

- 세션 내 생성 이력 사이드바에 저장

- 이전 생성 결과 클릭으로 재조회

- 즐겨찾기 핀 기능으로 우수 콘텐츠 보관

### F-08: 채널별 미리보기 모드

- 인스타그램 피드 카드 형태 미리보기

- 카카오채널 메시지 버블 미리보기

- SMS 휴대폰 화면 미리보기

## 2.3 향후 기능 (Nice to Have)

- 이미지 생성 연동 (DALL-E / Midjourney API)

- 실제 SNS 채널 직접 게시 연동 (Instagram Graph API 등)

- 성과 추적 대시보드 (게시 후 반응률 분석)

- 팀 협업 기능 (콘텐츠 공유·코멘트)

- GPT-4o / Gemini 모델 선택 옵션

# 3. 기술 아키텍처 (Technical Architecture)

## 3.1 기술 스택

| 영역 | 선택 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend Framework | React 18 + TypeScript | 컴포넌트 재사용, 타입 안정성 |
| 스타일링 | Tailwind CSS | 빠른 개발, 반응형 용이 |
| AI API | Anthropic Claude API | 고품질 한국어 생성, 긴 컨텍스트 |
| 라우팅 | React Router v6 | SPA 구조 관리 |
| 상태 관리 | Zustand | 경량, 간단한 전역 상태 |
| 빌드 도구 | Vite | 빠른 HMR, 빌드 최적화 |
| 배포 | Netlify / Vercel | 무료 플랜, CDN 자동화 |
| 패키지 관리 | npm / pnpm | 의존성 관리 |

## 3.2 프로젝트 구조 (Claude Code 기준)

디렉토리 구조 marketing-pro-agent/ ├── src/ │ ├── components/ │ │ ├── layout/ │ │ │ ├── Header.tsx # 언어 선택, API 키 배지 │ │ │ ├── Sidebar.tsx # 템플릿 목록 │ │ │ └── Layout.tsx │ │ ├── chat/ │ │ │ ├── ChatMessages.tsx # 메시지 목록 │ │ │ ├── MessageBubble.tsx # 사용자/AI 말풍선 │ │ │ └── TypingIndicator.tsx │ │ ├── input/ │ │ │ ├── InputArea.tsx # 입력창 + 채널 선택 │ │ │ └── ChannelChips.tsx # SNS 채널 칩 │ │ └── modal/ │ │ └── ApiKeyModal.tsx # API 키 입력 모달 │ ├── hooks/ │ │ ├── useChat.ts # 대화 로직 │ │ ├── useApiKey.ts # API 키 관리 │ │ └── useLanguage.ts # 언어 전환 │ ├── lib/ │ │ ├── anthropic.ts # Claude API 호출 │ │ └── prompts.ts # 언어별 시스템 프롬프트 │ ├── store/ │ │ └── appStore.ts # Zustand 전역 상태 │ ├── i18n/ │ │ ├── ko.ts / en.ts / ja.ts / zh.ts │ │ └── index.ts │ ├── types/ │ │ └── index.ts # TypeScript 타입 정의 │ └── App.tsx ├── public/ ├── index.html ├── package.json └── vite.config.ts

## 3.3 API 연동 설계

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 엔드포인트 | POST https://api.anthropic.com/v1/messages |
| 모델 | claude-sonnet-4-20250514 (기본값) |
| max_tokens | 4,000 (채널 6개 동시 생성 기준) |
| 인증 | x-api-key 헤더 (클라이언트 사이드, 브라우저 직접 호출) |
| CORS 헤더 | anthropic-dangerous-direct-browser-access: true 필수 |
| 스트리밍 | v1.1에서 구현 예정 (현재 Non-streaming) |
| 에러 처리 | API 오류 코드별 사용자 친화적 메시지 표시 |

# 4. UX / UI 설계

## 4.1 화면 구성

| 화면 | 구성 요소 | 핵심 인터랙션 |
| --- | --- | --- |
| API 키 모달 | 키 입력창, 보안 안내, 발급 링크 | 앱 최초 진입 시 자동 표시 |
| 헤더 | 로고, 언어 선택, 모델 선택, 연결 상태 | 언어 전환 즉시 UI 반영 |
| 사이드바 | 5개 템플릿 카드, 채널 선택 안내 | 템플릿 클릭 → 입력창 자동 입력 |
| 채팅 영역 | 사용자/AI 말풍선, 타이핑 표시 | 스크롤 자동 하단 이동 |
| 입력 영역 | 채널 칩, 텍스트 입력, 전송 버튼 | Shift+Enter 단축키 지원 |

## 4.2 디자인 시스템

| 요소 | 스펙 |
| --- | --- |
| 컬러 - Primary | #4F46E5 (Indigo) - 브랜드 메인 컬러 |
| 컬러 - Accent | #FF6B9D (Pink) - 강조 그라데이션 |
| 컬러 - Success | #00D4AA (Teal) - 연결 상태, 성공 |
| 배경 | #0D0F1A (Dark Navy) - 전체 배경 |
| 표면 | #141623 / #1C1F35 - 카드, 입력창 |
| 타이포그래피 | Pretendard (한국어 최적화) + Space Mono (모노스페이스) |
| 반경 | 12px - 카드, 16px - 모달, 20px - 채팅 버블 |
| 그림자 | 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.4) - 부드러운 깊이감 |

## 4.3 반응형 대응

- Desktop (1280px+): 사이드바 + 채팅 2단 레이아웃 (기본)

- Tablet (768px~1279px): 사이드바 숨김 처리, 햄버거 메뉴

- Mobile (~767px): 전체 너비 채팅, 하단 고정 입력창

# 5. 개발 로드맵 (Development Roadmap)

## Phase 1: MVP (2~3주)

목표 핵심 기능 구현 + 배포 가능한 상태

- Claude Code 프로젝트 초기화 (Vite + React + TypeScript + Tailwind)

- API 키 모달 + 유효성 검사 구현

- 헤더 컴포넌트 (언어 전환, 모델 선택, 연결 상태)

- 사이드바 템플릿 카드 5종 구현

- 채팅 인터페이스 (메시지 버블, 타이핑 표시)

- 채널 칩 선택 UI + 입력창

- Anthropic API 연동 (4개 언어 시스템 프롬프트)

- Netlify/Vercel 배포 설정

## Phase 2: 기능 확장 (4~6주)

목표 사용성 향상 + 교육 특화 기능 추가

- 스트리밍 응답 구현 (실시간 텍스트 출력)

- 콘텐츠 복사 + TXT 내보내기

- 채널별 미리보기 모드 (인스타그램 카드, SMS 폰 화면)

- 세션 내 생성 이력 관리

- 교육 특화 템플릿 추가 (TOPIK, EPS-TOPIK, 어학원)

- 사용자 커스텀 템플릿 저장 기능

## Phase 3: 고도화 (7~10주)

목표 상용 서비스 수준 완성

- 회원 인증 + 개인 API 키 영구 저장 (암호화)

- 이미지 생성 AI 연동 (DALL-E 3)

- 유튜브 영상 촬영용 데모 모드 UI

- 분석 대시보드 (사용 통계)

- SNS 직접 게시 연동 (Instagram Graph API)

# 6. 비용 분석 (Cost Analysis)

## 6.1 개발 비용 (Claude Code 활용 시)

| 항목 | 예상 비용 |
| --- | --- |
| Claude Code 구독 | 월 $20 (Claude Pro 플랜에 포함) |
| Anthropic API (개발 테스트) | $5~10 크레딧 (약 500~1000회 생성) |
| Netlify 호스팅 | $0 (무료 플랜 - 100GB 대역폭) |
| 도메인 (선택) | $10~15/년 (선택 사항) |
| 총 초기 비용 예상 | $30~45 (약 4~6만원) |

## 6.2 운영 비용 (사용자 직접 API 키 방식)

✅ 현재 아키텍처의 장점 사용자가 자신의 Anthropic API 키를 직접 입력하는 방식이므로, 운영자(개발자)에게 API 비용이 발생하지 않습니다. 서버리스 아키텍처로 호스팅 비용도 최소화됩니다.

| API 사용량 | 사용자 부담 비용 (참고) |
| --- | --- |
| 1회 생성 (4채널) | 약 $0.003 (약 4원) |
| 월 100회 생성 | 약 $0.3 (약 400원) |
| 월 500회 생성 | 약 $1.5 (약 2,000원) |

# 7. 보안 및 품질 기준

## 7.1 보안 요구사항

- API 키 브라우저 메모리 저장 (localStorage 사용 금지)

- HTTPS 전용 배포 (HTTP 접근 차단)

- 입력값 XSS 방지 (HTML 이스케이프 처리)

- API 응답 에러 로그 클라이언트 노출 최소화

- Content Security Policy 헤더 설정

## 7.2 성능 기준

| 지표 | 목표값 |
| --- | --- |
| 최초 페이지 로드 (FCP) | 2초 이내 |
| API 응답 시작 (TTFB) | 3초 이내 |
| Lighthouse 성능 점수 | 85점 이상 |
| 번들 사이즈 | 200KB 이내 (gzip) |
| 모바일 반응형 | iOS Safari, Android Chrome 지원 |

## 7.3 접근성

- 키보드 네비게이션 완전 지원 (Tab, Enter, Escape)

- 스크린 리더 호환 (ARIA 라벨)

- 색상 대비 WCAG 2.1 AA 기준 준수

# 8. Claude Code 시작 가이드

## 8.1 환경 설정

Claude Code 설치 npm install -g @anthropic-ai/claude-code # 프로젝트 시작 mkdir marketing-pro-agent && cd marketing-pro-agent claude-code

## 8.2 초기 프롬프트 (Claude Code에 붙여넣기)

Claude Code 시작 프롬프트 다음 사양으로 Marketing Pro AI Agent 웹앱을 만들어줘: 기술 스택: React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS 핵심 기능: 1. Anthropic Claude API 연동 (사용자 API 키 입력 방식) 2. 한국어/영어/일본어/중국어 4개 국어 UI 3. 5개 마케팅 템플릿 (사이드바) 4. 6개 SNS 채널 선택 칩 (인스타그램, 카카오, 블로그, SMS, 유튜브, 이메일) 5. 대화형 채팅 인터페이스 (멀티턴) 6. 다크 테마 (#0D0F1A 배경, #4F46E5 액센트) API 호출 방식: 클라이언트 사이드 직접 호출 헤더: anthropic-dangerous-direct-browser-access: true 모델: claude-sonnet-4-20250514

## 8.3 개발 순서 (추천)

- 프로젝트 초기화 및 기본 레이아웃

- i18n 시스템 구축 (4개 언어 파일)

- API 키 모달 컴포넌트

- 헤더 + 사이드바 구현

- 채팅 인터페이스 구현

- Anthropic API 연동 및 프롬프트 설계

- 채널별 콘텐츠 포맷팅 (태그 하이라이트)

- 반응형 CSS 조정

- Netlify 배포

# 9. 성공 지표 (KPI)

## Phase 1 MVP 성공 기준

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| 핵심 기능 완성도 | 5개 필수 기능(F-01~F-05) 100% 구현 |
| 4개 언어 정상 작동 | 한/영/일/중 전환 오류 없음 |
| 배포 성공 | Netlify URL 접근 가능 |
| 생성 성공률 | API 호출 성공률 95% 이상 |
| 유튜브 데모 영상 | 기능 시연 영상 1편 제작 가능 |

## Phase 2 이후 비즈니스 지표

| 지표 | 3개월 목표 |
| --- | --- |
| 유튜브 영상 조회수 | 데모 영상 1,000뷰 이상 |
| 월간 활성 사용자 | 100명 이상 |
| 사용자 재방문율 | 30% 이상 |
| 평균 세션 생성 횟수 | 3회 이상 |

# 부록: 참고 자료

- Anthropic API 공식 문서: https://docs.anthropic.com

- Claude Code 가이드: https://claude.ai/code

- Netlify 배포 가이드: https://docs.netlify.com

- Tailwind CSS 공식: https://tailwindcss.com/docs

📌 버전 관리 이 PRD는 v1.0 초안입니다. 개발 진행에 따라 기능 범위, 기술 스택, 일정이 조정될 수 있습니다. 변경 사항은 버전 히스토리에 기록합니다.

— END OF DOCUMENT —